Grand Design Ketahanan Air Pulau Jawa 2026–2030

Pengelolaan Air pada Musim Kemarau dan Musim Hujan untuk Pengurangan Risiko Bencana

|  | Badan Nasional Penanggulangan Bencana |
| --- | --- |

Oktober 2026

KOLOFON

| JUDUL | Grand Design Ketahanan Air Pulau Jawa 2026–2030 Pengelolaan Air pada Musim Kemarau dan Musim Hujan untuk Pengurangan Risiko Bencana |
| --- | --- |
| PENERBIT | Badan Nasional Penanggulangan Bencana Graha BNPB, Jl. Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120 |
| DITUJUKAN KEPADA | Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana |
| DASAR PENYUSUNAN | Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020–2044 Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025–2029 |
| VERSI | Draf 1 |
| TERBIT | Oktober 2026 |
| BATAS DATA | 23 Oktober 2026 |
| FOTO SAMPUL | Waduk Jatiluhur, Purwakarta. Wikimedia Commons, Cep Budhi Darma, CC BY-SA 4.0. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jatiluhur_12.jpg |
| CARA MENGUTIP | Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2026). Grand Design Ketahanan Air Pulau Jawa 2026–2030. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. |

KATA PENGANTAR

Catatan: draf contoh untuk menguji pembangun; nama dan gelar penanda tangan diambil dari deck BNPB 21 Okt 2026 saat naskah final

Kajian ini disusun untuk menjawab satu pertanyaan Kepala BNPB: di mana risiko air Pulau Jawa paling besar dan langkah apa yang paling cepat menurunkannya. Angka di dalamnya dibaca dari data resmi BNPB dan sumber terbuka yang disebut di tiap tabel dan gambar.

Jakarta, Oktober 2026

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii

DAFTAR TABEL	v

DAFTAR GAMBAR	vi

DAFTAR LAMPIRAN	vii

DAFTAR SINGKATAN	viii

RINGKASAN EKSEKUTIF	ix

Rekomendasi Utama	ix

BAB 1	PENDAHULUAN	1

1.1	Latar Belakang	1

1.1.1	Dasar Hukum	2

1.2	Ruang Lingkup	2

BAB 2	PROFIL RISIKO MUSIM HUJAN	3

2.1	Sebaran Risiko Banjir	3

2.2	Skenario Musim Hujan Terburuk yang Masuk Akal	5

2.2.1	Dasar Skenario	5

2.3	Strategi Musim Hujan	8

BAB 3	SKENARIO NONALAM DAN SOSIAL	10

3.1	Kejadian Analog	10

3.2	Kartu Kualitatif	11

DAFTAR PUSTAKA	13

Lampiran A. Tabel Indikator Kab/Kota	15

Lampiran H. Atribusi Foto	19

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Enam provinsi di Pulau Jawa menurut rerata IRB kab/kota, IRBI 2024	1

Tabel 1.2 Komponen kajian dan sumber data utamanya	2

Tabel 2.1 Delapan kab/kota di Pulau Jawa dengan IRB tertinggi, IRBI 2025	4

Tabel 2.2 Musim hujan La Niña setara 2020/2021 di Pulau Jawa	6

Tabel 2.3 Aksi prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana musim hujan di Pulau Jawa	8

Tabel 2.4 Rekomendasi internal BNPB untuk musim hujan di Pulau Jawa	8

Tabel 2.5 Pembagian tugas lembaga per fase musim hujan	8

Tabel 2.6 Aksi per fase untuk dua ancaman musim hujan	9

Tabel 3.1 Kebakaran TPA setara Sarimukti 2023	11

Tabel 3.2 Kerusuhan dan konflik sosial berdampak pengungsian	11

Tabel A.1 Penduduk dan kelas IRB kab/kota Pulau Jawa, IRBI 2025	15

Tabel H.1 Foto Wikimedia Commons yang dipakai dokumen ini	19

DAFTAR GAMBAR

Gambar RE.1 IRB nasional 2015–2024 (indeks, sama dengan Gambar 1.1)	ix

Gambar 1.1 IRB nasional turun tiap tahun dari 2015 sampai 2024 (indeks, rerata sederhana kab/kota)	1

Gambar 2.1 Kelas IRB provinsi di Pulau Jawa, IRBI 2024	3

Gambar 3.1 Waduk Jatiluhur, Purwakarta	10

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Tabel Indikator Kab/Kota	15

Lampiran H. Atribusi Foto	19

DAFTAR SINGKATAN

| BNPB | Badan Nasional Penanggulangan Bencana |
| --- | --- |

RINGKASAN EKSEKUTIF

IRB nasional turun -17,8% dari 2015 ke 2024, tetapi 168 kab/kota masih kelas Tinggi pada 2023. Rerata kab/kota di Pulau Jawa 107,5 pada 2024, sehingga Pulau Jawa tetap menjadi sasaran utama peringatan dini dan kajian risiko (Gambar RE.1).

DATA RESMI 168 kab/kota kelas Tinggi IRBI 2023; 514 kab/kota dinilai IRBI 2023; 128,52 IRB nasional 2024; 178.620 jiwa mengungsi 2020/2021. Sumber: InaRISK BNPB, IRBI 2023 dan 2024 Resmi

Gambar RE.1 IRB nasional 2015–2024 (indeks, sama dengan Gambar 1.1)

Sumber: InaRISK BNPB, IRBI 2015–2024  Resmi

## Rekomendasi Utama

- Perluas peringatan dini banjir kab/kota kelas Tinggi (01).

- Buka data genangan musim hujan per kab/kota (02).

# BAB 1
PENDAHULUAN

Mengapa Kepala BNPB membutuhkan kajian ketahanan air Pulau Jawa sekarang, dan apa batas kajian ini?

## 1.1	Latar Belakang

IRB nasional turun dari 156,4 pada 2015 menjadi 128,52 pada 2024 (Badan Nasional Penanggulangan Bencana [BNPB], 2025a), atau turun 17,8% dalam sembilan tahun. Penurunan itu tidak merata: 168 dari 514 kab/kota masih kelas Tinggi pada 2023. Tren tahunan tampil pada Gambar 1.1, dan sebaran per provinsi di Pulau Jawa pada Tabel 1.1.

Gambar 1.1 IRB nasional turun tiap tahun dari 2015 sampai 2024 (indeks, rerata sederhana kab/kota)

Sumber: InaRISK BNPB, IRBI 2015–2024; data per 23 Okt 2026  Resmi

Renas PB menempatkan penurunan IRB sebagai indikator tata kelola penanggulangan bencana (BNPB, 2025a, hlm. 32–33). Renstra BNPB (2025b) memakai indikator yang sama untuk unit kerja, sehingga kajian ini membaca angka risiko dari sumber yang sama dengan dokumen perencanaan BNPB.

Tabel 1.1 Enam provinsi di Pulau Jawa menurut rerata IRB kab/kota, IRBI 2024

| NO | PROVINSI | KAB/KOTA | IRB RERATA | KELAS TINGGI (kab/kota) | KELAS SEDANG (kab/kota) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Banten | 8 | 128,6 | 2 | 6 |
| 2 | Jawa Barat | 27 | 114,2 | 3 | 24 |
| 3 | Jawa Timur | 38 | 113,7 | 1 | 37 |
| 4 | DI Yogyakarta | 5 | 102,8 | 1 | 4 |
| 5 | Jawa Tengah | 35 | 99,6 | 0 | 35 |
| 6 | DKI Jakarta | 6 | 59,3 | 0 | 6 |

Sumber: InaRISK BNPB, IRBI 2024; pengolahan data Pantau Bencana; data per 23 Okt 2026  Resmi

### 1.1.1	Dasar Hukum

Kewenangan BNPB menyusun kajian risiko berasal dari Republik Indonesia (2007). Tiga dasar yang dipakai kajian ini:

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

- Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2025–2029, dengan dua turunan yang dipakai:

  - indikator penurunan IRB;

  - indikator cakupan peringatan dini.

- Rencana Strategis BNPB 2025–2029.

#### Hubungan dengan Pola dan Rencana PSDA

Kajian ini memakai lensa risiko bencana. Pola dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dirujuk sebagai dokumen induk pengelolaan air, tidak ditandingi.

## 1.2	Ruang Lingkup

Kajian dibatasi pada Pulau Jawa dan horizon 2026–2030. Komponen dan sumber datanya tampil pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Komponen kajian dan sumber data utamanya

| KOMPONEN | CAKUPAN | SUMBER DATA UTAMA |
| --- | --- | --- |
| Risiko musim hujan | banjir, tanah longsor, rob | InaRISK BNPB; DIBI BNPB |
| Risiko musim kemarau | kekeringan, kebakaran hutan dan lahan | InaRISK BNPB; DIBI BNPB |
| Kapasitas | peringatan dini, kesiapsiagaan | Renstra BNPB 2025–2029 |
| Pembanding luar negeri | program terbukti dengan dampak terukur | literatur bertelaah sejawat |

Sumber: Analisis kajian ini  Asumsi kebijakan

Urutan kerja kajian:

- Membaca profil risiko dari IRBI dan DIBI.

- Menyusun skenario terburuk yang masuk akal per musim.

- Menurunkan rekomendasi berlembaga dan berhorizon.

# BAB 2
PROFIL RISIKO MUSIM HUJAN

Kab/kota mana di Pulau Jawa yang paling berisiko tergenang saat musim hujan, dan seberapa besar skenario terburuknya?

Ringkasan bab

Temuan: - IRB nasional turun 17,8% dari 2015 ke 2024, tetapi 168 kab/kota masih kelas Tinggi pada 2023. - Musim hujan La Niña 2020/2021 menjadi analog skenario terburuk Pulau Jawa. Angka kunci: - Korban jiwa skenario 260–590 jiwa. Rekomendasi: 01, 02

## 2.1	Sebaran Risiko Banjir

IRB nasional turun dari 156,4 pada 2015 menjadi 128,52 pada 2024 (BNPB, 2025a). Rerata kab/kota di Pulau Jawa 107,5 pada 2024. Renas PB menetapkan penurunan nilai IRB sebagai indikator tata kelola (BNPB, 2025a, hlm. 32–33), dan Renstra BNPB (2025b) memuat tren IRB sejak 2019. Kedua dokumen menjadi rujukan sasaran 2030 (BNPB, 2025a, 2025b). Kewenangan menyusun kajian risiko berasal dari Republik Indonesia (2007).

Sebaran kelas IRB per provinsi tampil pada Gambar 2.1, dan delapan kab/kota dengan IRB tertinggi pada Tabel 2.1.

Gambar 2.1 Kelas IRB provinsi di Pulau Jawa, IRBI 2024

Sumber: Pengolahan data Pantau Bencana dari InaRISK BNPB, IRBI 2024; data per 23 Okt 2026  Resmi

Tabel 2.1 Delapan kab/kota di Pulau Jawa dengan IRB tertinggi, IRBI 2025

| NO | KAB/KOTA | PROVINSI | PENDUDUK (jiwa) | IRB | KELAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 2.930.871 | 198,9 | Tinggi |
| 2 | Kab. Subang | Jawa Barat | 1.706.899 | 165,5 | Sedang |
| 3 | Kab. Jember | Jawa Timur | 2.714.752 | 161,9 | Sedang |
| 4 | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 1.977.508 | 156,2 | Sedang |
| 5 | Kab. Karawang | Jawa Barat | 2.568.344 | 147,4 | Sedang |
| 6 | Kab. Lebak | Banten | 1.440.420 | 146,0 | Sedang |
| 7 | Kab. Probolinggo | Jawa Timur | 1.183.546 | 142,9 | Sedang |
| 8 | Kab. Malang | Jawa Timur | 2.871.534 | 142,2 | Sedang |

Sumber: InaRISK BNPB, IRBI 2025; WorldPop 2026; data per 23 Okt 2026  Resmi

Catatan: Kolom penduduk dari WorldPop 2026 berlabel asumsi kebijakan.

Catatan IRBI 2025 memakai skala yang berbeda dari IRBI 2015–2024, sehingga nilai 2025 tidak dibandingkan langsung dengan tahun sebelumnya.

DATA RESMI 168 kab/kota kelas Tinggi IRBI 2023; 514 kab/kota dinilai IRBI 2023; 128,52 IRB nasional 2024. Sumber: InaRISK BNPB, IRBI 2023 dan 2024 Resmi

168 dari 514 kab/kota masih kelas Tinggi IRBI pada 2023 FAKTA Bukti: IRBI mencatat 168 kab/kota kelas Tinggi pada 2023 (BNPB, t.t.-b). Dampak: Kab/kota kelas Tinggi menjadi sasaran pertama kajian risiko dan peringatan dini; skenario musim hujan Pulau Jawa ada di Subbab 2.2. Pembuka: Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan membuka data genangan per kab/kota (rekomendasi 02).

Koreksi IRB nasional adalah rerata indeks gabungan; nilainya dapat turun karena kapasitas naik walau bahaya banjir di kab/kota yang sama tetap.

## 2.2	Skenario Musim Hujan Terburuk yang Masuk Akal

### 2.2.1	Dasar Skenario

Skenario memakai musim La Niña 2020/2021 sebagai analog, dipilih dari musim La Niña sejak 2008 (BNPB, t.t.-a). Korban jiwa berupa rentang model yang belum diuji balik; rumah rusak dan pengungsi adalah catatan resmi musim analog.

Tabel 2.2 Musim hujan La Niña setara 2020/2021 di Pulau Jawa

| Banjir dan banjir bandang Hidrometeorologi basah |  |
| --- | --- |
| DASAR | Musim analog dipilih dari musim La Niña 2008 sampai 2025 menurut peringkat gabungan kejadian, korban, pengungsi, dan rumah rusak DIBI; ekstrem yang sangat tidak mungkin disisihkan. |
| KEMUNGKINAN 5 TAHUN | < 0,2% 0,2–1% 1–5% 5–25% > 25% |
| LEMBAGA | Deputi Bidang Penanganan Darurat Pemimpin BMKG Pendukung Kementerian Pekerjaan Umum Pendukung BPBD provinsi Pendukung |

KERUSAKAN DAN KERUGIAN

| BESARAN | RENDAH | TINGGI | KEYAKINAN | SUMBER |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Korban jiwa | 260 | 590 | Estimasi model | DIBI BNPB; simulasi Pantau Bencana |
| Luka | – | – | – | tidak dihitung model |
| Pengungsi hari ke-7 | – | – | – | DIBI tidak mencatat per hari |
| Bangunan rusak berat | 2.058 | – | Resmi | DIBI BNPB, musim analog |
| Bangunan rusak sedang | 2.317 | – | Resmi | DIBI BNPB, musim analog |
| Bangunan rusak ringan | 9.653 | – | Resmi | DIBI BNPB, musim analog |
| Luas terdampak (zona bahaya tinggi banjir) | 1,5 juta ha | – | Resmi | InaRISK BNPB |
| Kerugian materiil (batas bawah) | Rp257,4 miliar | Rp337,8 miliar | Asumsi kebijakan | stimulan rumah BNPB |
| DALY | – | – | – | belum dihitung |
| Hari mengungsi | 535.860 | 5.358.600 | Asumsi kebijakan | DIBI BNPB; lama mengungsi asumsi |
| Sekolah terganggu | – | – | – | menunggu data kementerian |
| Faskes terganggu | – | – | – | menunggu data Kementerian Kesehatan |

ANGKA KEBIJAKAN

Bila cakupan peringatan dini naik ke target Renas 2029, korban jiwa skenario dihitung 148–341 jiwa, dibanding 260–590 jiwa pada cakupan sekarang.

ANALISIS KEPEKAAN

| TUAS | NILAI DASAR | NILAI DIGESER | KORBAN JIWA | KERUGIAN MATERIIL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cakupan peringatan dini | 6% | 52% | 148–341 | tidak berubah: peringatan dini tidak mengurangi rumah rusak |

| KEMAMPUAN RESPONS - Pos komando aktif di kab/kota kelas Tinggi saat peringatan banjir terbit. - Logistik dan tempat pengungsian disiapkan sebelum puncak musim hujan. - BPBD mengirim data genangan harian ke BNPB. | KEBUTUHAN PEMULIHAN - Kajian kebutuhan pascabencana memakai data rumah rusak per kab/kota. - Kementerian Pekerjaan Umum memperbaiki tanggul dan saluran. - Stimulan rumah untuk rumah rusak berat dan sedang. |
| --- | --- |

Simulasi skenario Pantau Bencana, belum divalidasi; korban jiwa berupa rentang model.

Sumber: DIBI BNPB 2008–2026; InaRISK BNPB; simulasi skenario Pantau Bencana; data per 23 Okt 2026

#### Pembanding dari Luar Negeri

| Paket kesiapsiagaan siklon Bangladesh |  |
| --- | --- |
| LOKASI | Bangladesh |
| LEMBAGA | Pemerintah Bangladesh; Bulan Sabit Merah Bangladesh |
| PERIODE | 1970–2007 |
| DAMPAK | Kematian akibat siklon turun dari 500.000 jiwa pada 1970 menjadi 4.234 jiwa pada 2007 |
| Yang dilakukan: peringatan dini siklon berjenjang sampai desa, tempat perlindungan siklon, tanggul pesisir, dan relawan desa. Yang ditiru: peringatan dini yang sampai ke desa dan rute evakuasi ke tempat perlindungan yang dikenal warga. Yang tidak cocok: penurunan itu hasil paket selama empat dekade; tidak ada satu program yang bisa diberi seluruh penurunan. Penyesuaian Indonesia: untuk banjir bandang dan longsor yang berwaktu tunggu pendek, manfaat peringatan dini lebih kecil daripada untuk siklon. Sumber: Haque dkk. (2012) Terverifikasi |  |

## 2.3	Strategi Musim Hujan

Tabel 2.3 Aksi prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana musim hujan di Pulau Jawa

| Prabencana | Tanggap darurat | Pascabencana |
| --- | --- | --- |
| 02 Perbarui peta risiko banjir kab/kota kelas Tinggi Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan, 100 hari 01 Sebarkan peringatan dini berbasis dampak sebelum musim hujan Direktorat Peringatan Dini, 2026–2027 01 Latih BPBD membaca prakiraan musim hujan BMKG Direktorat Kesiapsiagaan, 2026–2027 | 01 Aktifkan pos komando saat peringatan banjir terbit Deputi Bidang Penanganan Darurat, 2026–2027 02 Catat genangan harian per kab/kota BPBD kab/kota, 100 hari 02 Salurkan logistik ke lokasi pengungsian tercatat Deputi Bidang Logistik dan Peralatan, 100 hari | 02 Kaji kebutuhan pascabencana dengan data genangan Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, 100 hari 01 Evaluasi ketepatan peringatan dini musim berjalan Direktorat Peringatan Dini, 2026–2027 02 Perbarui kajian risiko dengan kejadian musim berjalan Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana, 100 hari |
| Horizon peta jalan: 100 hari 2026–2027 2028–2030 Musim hujan |  |  |

Sumber: Rekomendasi kajian ini

Tabel 2.4 Rekomendasi internal BNPB untuk musim hujan di Pulau Jawa

| NO | LANGKAH | LEMBAGA | WAKTU |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Perluas peringatan dini banjir kab/kota kelas Tinggi Sudah ada, perlu dikembangkan Data | Direktorat Peringatan Dini Direktorat Kesiapsiagaan BMKG Kementerian Pekerjaan Umum | 2026–2027 |
| Cakupan peringatan dini masyarakat terpapar di kawasan risiko tinggi baru 6%, di bawah target Renas 2029. Indikator selesai: cakupan peringatan dini masyarakat terpapar mencapai 52%. Dasar: Renas PB 2025–2029 indikator 1.c (BNPB, 2025a). Butuh 02 |  |  |  |
| 02 | Buka data genangan musim hujan per kab/kota Usulan baru Data | Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Kementerian Pekerjaan Umum BMKG | 100 hari |
| Data genangan per kab/kota belum terbuka, sehingga kajian risiko dan evaluasi peringatan dini belum bisa diuji terhadap kejadian. Indikator selesai: data genangan musim hujan 2026/2027 terbit per kab/kota sebelum Maret 2027. Dasar: UU 24/2007 (Republik Indonesia, 2007) |  |  |  |

Sumber: Analisis kajian ini; Renas PB 2025–2029

Tabel 2.5 Pembagian tugas lembaga per fase musim hujan

| LEMBAGA | PRABENCANA | TANGGAP DARURAT | PASCABENCANA |
| --- | --- | --- | --- |
| BNPB | Pemimpin peringatan dini dan kajian risiko (01) | Pemimpin komando tanggap darurat bersama BPBD | Pemimpin kajian kebutuhan pascabencana |
| BMKG | Pemimpin prakiraan musim hujan dan peringatan dini cuaca | Pendukung pembaruan peringatan cuaca selama kejadian | Tidak berlaku pemulihan prasarana dan permukiman di luar kewenangan BMKG |
| Kementerian Pekerjaan Umum | Pemimpin operasi waduk dan pemeliharaan tanggul | Pendukung perbaikan darurat tanggul | Pemimpin rehabilitasi prasarana sumber daya air |
| BPBD | Pendukung penyebaran peringatan dini ke desa | Pemimpin penanganan darurat di kab/kota | Pendukung pendataan kerusakan |

Sumber: UU 24/2007; analisis kajian ini

Tabel 2.6 Aksi per fase untuk dua ancaman musim hujan

| JENIS | PRABENCANA | TANGGAP DARURAT | PASCABENCANA |
| --- | --- | --- | --- |
| Banjir dan banjir bandang | peringatan dini berbasis dampak (01) | pencatatan genangan harian (02) | kajian kebutuhan dengan data genangan (02) |
| Rob | peringatan pasang tinggi (01) | pencatatan genangan rob (02) | Tidak berlaku pemulihan pesisir dibahas di Bab 4 |

Sumber: Rekomendasi kajian ini

Keputusan yang diminta dari Kepala BNPB - Menetapkan target cakupan peringatan dini kab/kota kelas Tinggi di Pulau Jawa sebelum musim hujan 2026/2027. - Bila ditetapkan: BPBD bekerja dengan sasaran yang sama dengan Renas PB 2025–2029. - Bila tidak: cakupan mengikuti kemampuan tiap daerah.

# BAB 3
SKENARIO NONALAM DAN SOSIAL

Bagaimana kartu skenario ditulis bila platform tidak punya model peluang untuk jenis bencananya?

## 3.1	Kejadian Analog

Untuk bencana nonalam, kartu skenario memakai kejadian analog yang terdokumentasi, bukan pita model. Foto lokasi tampil pada Gambar 3.1 dan kartu kebakaran TPA pada Tabel 3.1.

Gambar 3.1 Waduk Jatiluhur, Purwakarta

Sumber: Wikimedia Commons, Cep Budhi Darma, CC BY-SA 4.0

Tabel 3.1 Kebakaran TPA setara Sarimukti 2023

| Kebakaran TPA Nonalam |  |
| --- | --- |
| DASAR | Kejadian analog terdokumentasi; platform tidak punya simulasi kebakaran TPA. |
| KEJADIAN ANALOG | Kebakaran TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat, 2023 |
| LEMBAGA | Kementerian Lingkungan Hidup Pemimpin BPBD provinsi Pendukung Deputi Bidang Penanganan Darurat Pendukung |

KERUSAKAN DAN KERUGIAN

| INDIKATOR | NILAI | KEYAKINAN | SUMBER |
| --- | --- | --- | --- |
| Luas terbakar | – | – | menunggu laporan resmi |
| Hari asap | – | – | menunggu laporan resmi |
| Kasus ISPA | – | – | menunggu data dinas kesehatan |

| KEMAMPUAN RESPONS - Pemadaman dan pendinginan timbunan oleh pemda bersama BPBD. - Pemantauan kualitas udara di permukiman sekitar TPA. - Layanan kesehatan untuk keluhan pernapasan. | KEBUTUHAN PEMULIHAN - Penataan ulang sel timbunan dan jalur pemadaman. - Penetapan TPA pengganti sementara. - Evaluasi izin dan operasi TPA. |
| --- | --- |

Kejadian analog, bukan proyeksi model.

Sumber: Laporan kejadian BPBD

## 3.2	Kartu Kualitatif

Bencana sosial ditulis sebagai kartu kualitatif tanpa proyeksi korban (Tabel 3.2).

Tabel 3.2 Kerusuhan dan konflik sosial berdampak pengungsian

| Kerusuhan dan konflik sosial Sosial |  |
| --- | --- |
| DASAR | Kartu kualitatif; tidak ada proyeksi korban. |
| KEMUNGKINAN 5 TAHUN | Tidak berlaku: kejadian sosial tidak punya model peluang yang bisa diuji balik |
| LEMBAGA | Kementerian Dalam Negeri Pemimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia Pendukung Deputi Bidang Penanganan Darurat Pendukung |

PEMICU DAN POLA

Pemicu dan pola kejadian ditulis dari kejadian terdokumentasi, tanpa nama pelaku.

BATAS MANDAT

Status konflik ditetapkan kepala daerah atau Presiden menurut UU 7/2012; BNPB mendukung logistik, pengungsian, dan pemulihan.

| KEMAMPUAN RESPONS - Dukungan logistik dan tempat pengungsian. - Layanan dasar bagi pengungsi. - Pendataan pengungsi bersama pemda. | KEBUTUHAN PEMULIHAN - Pemulihan permukiman dan layanan dasar. - Dukungan rekonsiliasi pascakonflik menurut Perpres 46/2026. - Pemantauan pengungsi yang kembali. |
| --- | --- |

Sumber: UU 7/2012; Perpres 46/2026

DAFTAR PUSTAKA

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2025a). Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025–2029. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 6. https://jdih.bnpb.go.id/storage/file/2025pbbnpb001.pdf

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2025b). Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025–2029. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 768. https://jdih.bnpb.go.id/storage/file/2025pbbnpb005.pdf

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (t.t.-a). Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) [Data set]. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://dibi.bnpb.go.id

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (t.t.-b). Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) kabupaten/kota 2015–2025 [Data set]. InaRISK. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://inarisk.bnpb.go.id/apiv4/data-irbi-full

Haque, U., Hashizume, M., Kolivras, K. N., Overgaard, H. J., Das, B., & Yamamoto, T. (2012). Reduced death rates from cyclones in Bangladesh: What more needs to be done? Bulletin of the World Health Organization, 90(2), 150–156. https://doi.org/10.2471/BLT.11.088302

Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66.

LAMPIRAN

Lampiran A. Tabel Indikator Kab/Kota

Lampiran A. Tabel Indikator Kab/Kota

Tabel di lampiran ini disusun dari katalog wilayah lengkap 119 kab/kota Pulau Jawa (Tabel A.1), bukan dari wilayah yang kebetulan punya data.

Tabel A.1 Penduduk dan kelas IRB kab/kota Pulau Jawa, IRBI 2025

| KODE | KAB/KOTA | PROVINSI | PENDUDUK (jiwa) | KELAS IRB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3101 | Kab. Administrasi Kepulauan Seribu | DKI Jakarta | 5.689 | Sedang |
| 3171 | Kota Administrasi Jakarta Pusat | DKI Jakarta | 1.039.730 | Sedang |
| 3172 | Kota Administrasi Jakarta Utara | DKI Jakarta | 2.057.774 | Sedang |
| 3173 | Kota Administrasi Jakarta Barat | DKI Jakarta | 2.494.927 | Sedang |
| 3174 | Kota Administrasi Jakarta Selatan | DKI Jakarta | 2.345.448 | Sedang |
| 3175 | Kota Administrasi Jakarta Timur | DKI Jakarta | 3.203.632 | Sedang |
| 3201 | Kab. Bogor | Jawa Barat | 5.964.481 | Sedang |
| 3202 | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 2.930.871 | Tinggi |
| 3203 | Kab. Cianjur | Jawa Barat | 2.630.626 | Sedang |
| 3204 | Kab. Bandung | Jawa Barat | 3.755.528 | Sedang |
| 3205 | Kab. Garut | Jawa Barat | 2.762.991 | Sedang |
| 3206 | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 1.977.508 | Sedang |
| 3207 | Kab. Ciamis | Jawa Barat | 1.290.179 | Sedang |
| 3208 | Kab. Kuningan | Jawa Barat | 1.239.663 | Sedang |
| 3209 | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 2.395.666 | Sedang |
| 3210 | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 1.385.298 | Sedang |
| 3211 | Kab. Sumedang | Jawa Barat | 1.270.326 | Sedang |
| 3212 | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 1.938.627 | Sedang |
| 3213 | Kab. Subang | Jawa Barat | 1.706.899 | Sedang |
| 3214 | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 1.036.204 | Sedang |
| 3215 | Kab. Karawang | Jawa Barat | 2.568.344 | Sedang |
| 3216 | Kab. Bekasi | Jawa Barat | 3.317.430 | Sedang |
| 3217 | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 1.993.454 | Sedang |
| 3218 | Kab. Pangandaran | Jawa Barat | 446.889 | Sedang |
| 3271 | Kota Bogor | Jawa Barat | 1.069.415 | Sedang |
| 3272 | Kota Sukabumi | Jawa Barat | 314.355 | Sedang |
| 3273 | Kota Bandung | Jawa Barat | 2.635.928 | Sedang |
| 3274 | Kota Cirebon | Jawa Barat | 385.993 | Sedang |
| 3275 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 2.545.113 | Sedang |
| 3276 | Kota Depok | Jawa Barat | 1.984.199 | Sedang |
| 3277 | Kota Cimahi | Jawa Barat | 492.926 | Sedang |
| 3278 | Kota Tasikmalaya | Jawa Barat | 755.376 | Sedang |
| 3279 | Kota Banjar | Jawa Barat | 208.161 | Sedang |
| 3301 | Kab. Cilacap | Jawa Tengah | 2.063.051 | Sedang |
| 3302 | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 1.882.056 | Sedang |
| 3303 | Kab. Purbalingga | Jawa Tengah | 1.079.550 | Sedang |
| 3304 | Kab. Banjarnegara | Jawa Tengah | 1.065.819 | Sedang |
| 3305 | Kab. Kebumen | Jawa Tengah | 1.443.425 | Sedang |
| 3306 | Kab. Purworejo | Jawa Tengah | 816.325 | Sedang |
| 3307 | Kab. Wonosobo | Jawa Tengah | 949.943 | Sedang |
| 3308 | Kab. Magelang | Jawa Tengah | 1.401.756 | Sedang |
| 3309 | Kab. Boyolali | Jawa Tengah | 1.134.097 | Sedang |
| 3310 | Kab. Klaten | Jawa Tengah | 1.337.767 | Sedang |
| 3311 | Kab. Sukoharjo | Jawa Tengah | 1.059.775 | Sedang |
| 3312 | Kab. Wonogiri | Jawa Tengah | 1.128.384 | Sedang |
| 3313 | Kab. Karanganyar | Jawa Tengah | 1.060.008 | Sedang |
| 3314 | Kab. Sragen | Jawa Tengah | 1.039.914 | Sedang |
| 3315 | Kab. Grobogan | Jawa Tengah | 1.554.094 | Sedang |
| 3316 | Kab. Blora | Jawa Tengah | 934.292 | Sedang |
| 3317 | Kab. Rembang | Jawa Tengah | 696.695 | Sedang |
| 3318 | Kab. Pati | Jawa Tengah | 1.397.194 | Sedang |
| 3319 | Kab. Kudus | Jawa Tengah | 904.771 | Sedang |
| 3320 | Kab. Jepara | Jawa Tengah | 1.264.350 | Sedang |
| 3321 | Kab. Demak | Jawa Tengah | 1.263.207 | Sedang |
| 3322 | Kab. Semarang | Jawa Tengah | 1.129.845 | Sedang |
| 3323 | Kab. Temanggung | Jawa Tengah | 839.804 | Sedang |
| 3324 | Kab. Kendal | Jawa Tengah | 1.072.302 | Sedang |
| 3325 | Kab. Batang | Jawa Tengah | 856.939 | Sedang |
| 3326 | Kab. Pekalongan | Jawa Tengah | 1.103.256 | Sedang |
| 3327 | Kab. Pemalang | Jawa Tengah | 1.550.131 | Sedang |
| 3328 | Kab. Tegal | Jawa Tengah | 1.654.229 | Sedang |
| 3329 | Kab. Brebes | Jawa Tengah | 2.105.951 | Sedang |
| 3371 | Kota Magelang | Jawa Tengah | 104.192 | Sedang |
| 3372 | Kota Surakarta | Jawa Tengah | 377.759 | Sedang |
| 3373 | Kota Salatiga | Jawa Tengah | 204.575 | Sedang |
| 3374 | Kota Semarang | Jawa Tengah | 1.726.629 | Sedang |
| 3375 | Kota Pekalongan | Jawa Tengah | 255.801 | Sedang |
| 3376 | Kota Tegal | Jawa Tengah | 312.640 | Sedang |
| 3401 | Kab. Kulon Progo | DI Yogyakarta | 470.913 | Sedang |
| 3402 | Kab. Bantul | DI Yogyakarta | 1.208.541 | Sedang |
| 3403 | Kab. Gunungkidul | DI Yogyakarta | 810.910 | Sedang |
| 3404 | Kab. Sleman | DI Yogyakarta | 1.249.372 | Sedang |
| 3471 | Kota Yogyakarta | DI Yogyakarta | 174.017 | Sedang |
| 3501 | Kab. Pacitan | Jawa Timur | 620.553 | Sedang |
| 3502 | Kab. Ponorogo | Jawa Timur | 1.037.355 | Sedang |
| 3503 | Kab. Trenggalek | Jawa Timur | 771.853 | Sedang |
| 3504 | Kab. Tulungagung | Jawa Timur | 1.161.072 | Sedang |
| 3505 | Kab. Blitar | Jawa Timur | 1.337.793 | Sedang |
| 3506 | Kab. Kediri | Jawa Timur | 1.689.129 | Sedang |
| 3507 | Kab. Malang | Jawa Timur | 2.871.534 | Sedang |
| 3508 | Kab. Lumajang | Jawa Timur | 1.180.661 | Sedang |
| 3509 | Kab. Jember | Jawa Timur | 2.714.752 | Sedang |
| 3510 | Kab. Banyuwangi | Jawa Timur | 1.819.039 | Sedang |
| 3511 | Kab. Bondowoso | Jawa Timur | 812.538 | Sedang |
| 3512 | Kab. Situbondo | Jawa Timur | 733.518 | Sedang |
| 3513 | Kab. Probolinggo | Jawa Timur | 1.183.546 | Sedang |
| 3514 | Kab. Pasuruan | Jawa Timur | 1.738.876 | Sedang |
| 3515 | Kab. Sidoarjo | Jawa Timur | 2.236.675 | Sedang |
| 3516 | Kab. Mojokerto | Jawa Timur | 1.219.471 | Sedang |
| 3517 | Kab. Jombang | Jawa Timur | 1.403.699 | Sedang |
| 3518 | Kab. Nganjuk | Jawa Timur | 1.171.411 | Sedang |
| 3519 | Kab. Madiun | Jawa Timur | 759.708 | Sedang |
| 3520 | Kab. Magetan | Jawa Timur | 736.501 | Sedang |
| 3521 | Kab. Ngawi | Jawa Timur | 924.016 | Sedang |
| 3522 | Kab. Bojonegoro | Jawa Timur | 1.386.844 | Sedang |
| 3523 | Kab. Tuban | Jawa Timur | 1.263.996 | Sedang |
| 3524 | Kab. Lamongan | Jawa Timur | 1.423.186 | Sedang |
| 3525 | Kab. Gresik | Jawa Timur | 1.380.228 | Sedang |
| 3526 | Kab. Bangkalan | Jawa Timur | 1.124.346 | Sedang |
| 3527 | Kab. Sampang | Jawa Timur | 1.030.392 | Sedang |
| 3528 | Kab. Pamekasan | Jawa Timur | 909.188 | Sedang |
| 3529 | Kab. Sumenep | Jawa Timur | 1.179.478 | Sedang |
| 3571 | Kota Kediri | Jawa Timur | 310.024 | Sedang |
| 3572 | Kota Blitar | Jawa Timur | 140.608 | Sedang |
| 3573 | Kota Malang | Jawa Timur | 855.305 | Sedang |
| 3574 | Kota Probolinggo | Jawa Timur | 276.824 | Sedang |
| 3575 | Kota Pasuruan | Jawa Timur | 206.135 | Sedang |
| 3576 | Kota Mojokerto | Jawa Timur | 153.871 | Sedang |
| 3577 | Kota Madiun | Jawa Timur | 215.264 | Sedang |
| 3578 | Kota Surabaya | Jawa Timur | 3.007.494 | Sedang |
| 3579 | Kota Batu | Jawa Timur | 224.884 | Sedang |
| 3601 | Kab. Pandeglang | Banten | 1.367.727 | Sedang |
| 3602 | Kab. Lebak | Banten | 1.440.420 | Sedang |
| 3603 | Kab. Tangerang | Banten | 3.374.527 | Sedang |
| 3604 | Kab. Serang | Banten | 1.729.201 | Sedang |
| 3671 | Kota Tangerang | Banten | 2.054.134 | Sedang |
| 3672 | Kota Cilegon | Banten | 445.707 | Sedang |
| 3673 | Kota Serang | Banten | 745.813 | Sedang |
| 3674 | Kota Tangerang Selatan | Banten | 1.627.394 | Sedang |
| Jumlah |  |  | 160.830.619 |  |

Sumber: InaRISK BNPB, IRBI 2025; WorldPop 2026; data per 23 Okt 2026  Asumsi kebijakan

Catatan: Kelas IRB menurut ambang resmi IRBI 2025.

Lampiran H. Atribusi Foto

Tabel H.1 Foto Wikimedia Commons yang dipakai dokumen ini

| FOTO | PENGARANG | LISENSI | URL | PEMOTONGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Waduk Jatiluhur, Purwakarta (sampul) | Cep Budhi Darma | CC BY-SA 4.0 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jatiluhur_12.jpg | dipotong selebar halaman dan setinggi 55% halaman |
| Waduk Jatiluhur, Purwakarta | Cep Budhi Darma | CC BY-SA 4.0 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jatiluhur_12.jpg | dipotong tengah selebar isi |

Sumber: Wikimedia Commons; tanggal akses tercatat di metadata berkas foto

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Graha BNPB, Jl. Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120

Call Center 117

www.bnpb.go.id

persuratan@bnpb.go.id

Rerata sederhana kab/kota per pulau; pengelompokan pulau adalah pilihan penyusun.

Kelas Tinggi menurut ambang resmi IRBI; jumlah kab/kota yang dinilai berbeda antartahun.

Angka di bab ini dibaca dari registri data/angka.json; tidak ada angka yang diketik tangan.

Rerata sederhana kab/kota per pulau; pengelompokan pulau adalah pilihan penyusun.